UMOWA NR ….. / 2015

na  opracowanie i aktualizację map do celów projektowych

zawarta w dniu 29.07.2015 r. w Rybczewicach pomiędzy:

Gminą Rybczewice z siedzibą w Rybczewicach Drugich 119, 21-065 Rybczewice

NIP: 712-292-64-46, REGON: 431020003

reprezentowaną przez:

Elżbietę Masicz – Wójta Gminy Rybczewice

przy kontrasygnacie  Skarbnika Gminy – Józefa Smarzaka

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

USŁUGI GEODEZYJNE Karolina Burdzanowska z siedzibą w Piaskach, ul. 3 Maja 2/14, 21-050 Piaski

reprezentowaną przez:

Karolinę Burdzanowską - właściciela

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”

§1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca wykonanie w Wykonawca przyjmuje i zobowiązuję się wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych dl celów projektowych na poszczególne zadania:

Zadanie 1

Aktualizacja map do celów projektowych w miejscowości Stryjno-Kolonia, gm. Rybczewice.

Zadanie 2

Aktualizacja map do celów projektowych w miejscowości Częstoborowice oraz Rybczewice Pierwsze, gm. Rybczewice

Zadanie 3

Aktualizacja map do celów projektowych w miejscowości Rybczewice Drugie, gm. Rybczewice, skala

Zadanie 4

Wykonanie map do celów projektowych w miejscowości Izdebno i Izdebno-Kolonia, gm. Rybczewice.

- Mapy do celów projektowych powinny być wykonane w skali 1:1000 i 1:500.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać mapy w wersji papierowej – 4 egz.

§2

Oświadczenie Wykonawcy

- Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne doświadczenie i kwalifikacje gwarantujące realizację przedmiotu umowy.

- Wykonawca oświadcza, że prace objęte umową wykona z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

§3

Termin wykonania umowy

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy określony w § 1 w terminach:

- Zadanie 1,  Zadanie 2,  Zadanie 3 – do 27 sierpnia 2015 r.

- Zadanie 4 – do 27 września 2015 r.

- Za datę wykonania w/w prac w terminie uważa się datę podpisania przez Wykonawcę i Zamawiającego protokołu przekazania wykonanych map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych.

§4

Wynagrodzenie za przedmiot umowy

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, ustala się na kwotę ryczałtową brutto w wysokości 21 750,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt zł)

- Na wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 1 składa się kwota netto w wysokości 21 750,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt zł) plus należny podatek VAT w wysokości 0 zł (słownie: zero zł).

- Podstawą wystawienia faktury VAT jest podpisany bez zastrzeżeń protokół odbioru.

- Zapłata należności za wykonaną usługę nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania przez zamawiającego faktury VAT wraz z protokołem, o którym mowa w ust. 3.

- Nie dopuszcza się wystawiania faktur częściowych.

- Za opóźnienie w zapłacie należności wynikającej z faktury naliczane będą odsetki ustawowe.

- Wynagrodzenie wykonawcy płatne będzie przelewem bankowym na konto wskazane na fakturze VAT.

§ 5

Kary umowne

- W razie niewykonania lub nie należytego wykonania postanowień niniejszej umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:

  - za zwłokę w wykonaniu prac będących przedmiotem niniejszej umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w § 3.

  - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1za każdy dzień zwłoki licząc od dnia na usunięcie wad.

  - 10% wartości umownej brutto określonej w § 4 ust. 1 z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn, za które  odpowiedzialność poniesie Wykonawca.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody.

- Zapłata kar umownych nastąpi każdorazowo w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do ich zapłaty wraz z notą obciążeniową.

§ 6

Gwarancja

- Na przedmiot zamówienia Wykonawca udziela gwarancji w wymiarze 12 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu przekazania wykonanych map sytuacyjno – wysokościowych do celów projektowych.

- Wykonawca odpowiada za wady map projektowych i szkody z tej wady wynikające.

- Wykonawca zobowiązuje się w przypadku ujawnienia wady w mapach do jej bezpłatnego usunięcia niezwłocznie po jej zgłoszeniu przez Zamawiającego.

§ 7

Odstąpienie od umowy

- Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca nie wykonuje prac zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązanie umowne.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

§ 8

Cesja wierzytelności

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać przelewu (cesji) wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na rzecz osób trzecich , pod rygorem nieważności.

§ 9

Sprawy sporne

Ewentualne spory, wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, strony zobowiązują się rozwiązywać 
w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności ustalenia kompromisu będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 10

Przepisy szczególne

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu, zaakceptowanego przez Strony, pod rygorem nieważności.

§ 11

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje wykonawca, a drugi egzemplarz zamawiający.

W imieniu Zamawiającego:		                              W imieniu Wykonawcy: